UMOWA

zawarta w dniu  ...........................  -  2006 r. pomiędzy:

# Gminą Pabianice  z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21  95 – 200  Pabianice   reprezentowaną przez  :

-Wójta Gminy Pabianice  inż.  Henryka Gajdę

zwaną Zamawiającym

a

Firmą  ..............................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

zwaną   dalej Wykonawcą

§ 1. Zakres umowy

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EURO

2.Zamawiający powierza – Wykonawca przyjmuje do wykonania :

Utwardzenie  istniejącej nawierzchni z destruktu poprzez położenie dywanika asfaltowego gr. 4 cm na drodze gminnej   Terenin   –   Pawlikowice  –    pow. 5.720 m2

Zakres  robót obejmuje nast. czynności:

1/. Wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem zagęszczanym mechanicznie.

2/. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej

3/. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

4/. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych  asfaltowych – warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm. .

3. Szczegółowy zakres robót zawiera; przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja techniczna.

§ 2. Terminy realizacji umowy

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień.  –  ............................    2006 r.            .

Termin zakończenia robót ustala się do dnia  - 30   września      2006 r.

§ 3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonane prace ustala się na kwotę złotych  ....................      / słownie zł. : ...........................................................  / + podatek VAT .22%  t.j. .................  zł. ,  razem brutto:  .........................  .zł..

§ 4. Materiały i harmonogram robot

1 Wykonawca  zobowiązuje się  na podstawie złożonej  oferty do wykonania

- powierzonych robót zgodnie z zasadami  wiedzy technicznej.

- 2.Roboty o których mowa w § 1 będą wykonywane  z materiałów zakupionych  i

dostarczonych przez  Wykonawcę

3.Materiały o których mowa   winny odpowiadać  co do jakości wymaganiom  wyrobów

dopuszczonych  do obrotu  i stosowania w budownictwie  określonym w art.10 ustawy  z

dnia  7 lipca 1994 r.-  prawo budowlane.

§ 5. Obowiązki stron

1.  Należność zostanie uregulowana na podstawie wystawionej  przez Wykonawcę faktury  w terminie 14 dni  od daty  jej  dostarczenia zamawiającemu.

2. Podstawą dla wykonawcy do wystawienia faktury będzie odbiór robót potwierdzony spisanym przez strony protokółem odbioru bez zastrzeżeń.

3.  Zamawiający zobowiązuje się  przystąpić do odbioru  końcowego  wykonanych

robót w ciągu   3  dni  od daty zgłoszenia  ich zakończenia.

4.   Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem  Wykonawcy.

5. Ustala się  jedno fakturowanie końcowe .                           .

§ 6 Kary umowne

1. Strony postanawiają że, obowiązującą  je formą odszkodowania stanowią kary umowne

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1). Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości – 0,3%

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –

w wysokości 0.3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy w   z przyczyn  zależnych od  Wykonawcy  w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego netto

2).Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 03 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony  od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony.

§ 7 Zmiany w umowie

1.Zmiana postanowień  zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie

pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2 Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej   mowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 8 Gwarancje

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres .............................

§9.Przedstawiciele stron

1.Przedstawicielem  ze strony Wykonawcy będzie  - ...............................................

2.Zamawiający wyznacza ze swej strony do pełnienia nadzoru nad przedmiotowymi

robotami   -inspektora Henryka Madejskiego

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu  Cywilnego

2   Niniejsza umowa została sporządzona w 2-ch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron

Wykonawca :                                                       Zamawiający: