UMOWA  nr. ......../

zawarta w dniu ................... pomiędzy:

# Gminą Pabianice  z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 zwaną dalej Zamawiającym   reprezentowaną przez  :

-Wójta Gminy Pabianice  inż.  Henryka Gajdę

a

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez  ........................................... Ewidencja Działalności Gospodarczej  pod  Nr. ....................  zwanym dalej Wykonawcą

§ 1. Zakres umowy

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

2.Zamawiający powierza – Wykonawca przyjmuje do wykonania :

prace remontowo – modernizacyjne w pomieszczeniach Domu Ludowego w Bychlewie:

Wejście i szatnia:

- wykonanie wejścia do szatni z zewnątrz

- przygotowanie podłoża i ułożenie posadzki z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy

- montaż sufitu podwieszanego systemowego (wg technologii firmy „Armstrong”)

- wymiana instalacji oświetlenia na oprawy montowane w suficie podwieszanym

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

Kuchnia:

- przygotowanie podłoża i ułożenie posadzki z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy

- montaż  hermetycznych opraw swietlówkowych z tworzyw sztucznych

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (montaż urządzeń elektrycznych w tablicy głównej TRG i TBR kuchni)

- Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych w oparciu o 2 wentylatory osiowe o wydajności ok. 700 m3/h każdy. (Szczegółowy opis techniczny wykonania wentylacji mechanicznej kuchni w załączeniu)

Pozostałe pomieszczenia:

- przygotowanie podłoża i ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych PCW

- montaż drzwi wewnętrznych PCW pełnych

- przygotowanie podłoża i ułożenie wykładziny podłogowej

- wymiana istniejącego wykończenia sufitu na sufit podwieszany systemowy

- wymiana instalacji oświetlenia na oprawy montowane w suficie podwieszanym

- całkowita wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

szczegółowo ujęte w dokumentacji projektowej

§ 2. Terminy realizacji umowy

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 02. 06. 2008

### Termin zakończenia robót ustala się do dnia 31. 07. 2008

§ 3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonane prace ustala się na kwotę złotych .................. słownie: ....................................................................... + podatek VAT .7%   t.j  ...................  złotych ,  razem brutto :  .....................................  złotych.

§ 4. Materiały i harmonogram robot

1 Wykonawca  zobowiązuje się  na podstawie złożonej  oferty do wykonania

- powierzonych robót zgodnie z zasadami  wiedzy technicznej.

- 2.Roboty o których mowa w § 1 będą wykonywane  z materiałów zakupionych  i

dostarczonych przez  Wykonawcę

3.Materiały o których mowa   winny odpowiadać  co do jakości wymaganiom  wyrobów

dopuszczonych  do obrotu  i stosowania w budownictwie  określonym w art.10 ustawy  z

dnia  7 lipca 1994 r.-  prawo budowlane.

§ 5. Obowiązki stron

- Należność zostanie uregulowana na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 1 faktury

końcowej  w terminie 7 dni  od daty ich dostarczenia zamawiającemu.

2. Podstawą dla wykonawcy do wystawienia faktury będzie odbiór robót potwierdzony

spisanym przez strony  protokółem odbioru bez zastrzeżeń.

3.  Zamawiający zobowiązuje się  przystąpić do odbioru  końcowego  wykonanych

robót w ciągu   3  dni  od daty zgłoszenia  ich zakończenia.

4.   Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem  Wykonawcy.                           .

§ 6 Kary umowne

1. Strony postanawiają że, obowiązującą  je formę odszkodowania stanowią kary umowne

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1). Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości – 0,3%

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –

w wysokości 0.3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy   z przyczyn  zależnych od  Wykonawcy  w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego netto

2).Zamawiający płaci Wykonawcy karę  umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto  za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony.

§ 7 Zmiany w umowie

1.Zmiana postanowień  zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie

pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2 Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 8 Gwarancje

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

- w stosunku do obiektów budowlanych – 5 lat,  liczonej od daty odbioru końcowego bez  zastrzeżeń .

§9.Przedstawiciele stron

1.Przedstawicielem  ze strony Wykonawcy będzie .........................................

2.Zamawiający wyznacza ze swej strony do pełnienia nadzoru nad przedmiotowymi

robotami   - ....................................

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego

2.   Niniejsza umowa została sporządzona w 2-ch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron .

Wykonawca :                                                       Zamawiający: