UMOWA  NR

zawarta w dniu ………….  w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy na podstawie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ……… r. pomiędzy:

Gminą  Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21  reprezentowaną przez:

Henryka Gajdę – Wójta Gminy Pabianice   zwaną dalej  „Zamawiającym”,

## a

firmą    ……………………………………………reprezentowaną przez……………………………..

zwanym dalej „Inspektorem”, zwanych dalej łącznie „Stronami”.

# § 1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest : pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji oraz w pierwszym roku gwarancji nad zadaniem inwestycyjnym wykonywanym przez Gminę  Pabianice polegającym na: budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew i Jadwinin.

- Integralne części niniejszej umowy stanowią:

- oferta Inspektora wraz ze wszystkimi załącznikami;

- zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego;

- SIWZ z  wzorem umowy oraz specyfikacją techniczną;

- Realizacja inwestycji wyszczególnionej w ust. 1 będzie się odbywała na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

- Umowa wymieniona w ust. 3, której kopię dostarczy  Zamawiający w terminie 7 dni od dnia jej  podpisania, określi dokładne terminy realizacji zadania inwestycyjnego.

- Inspektor zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

§ 2

ZAKRES I WARUNKI WYKONYWANIA NADZORU

- Inspektor pełniąc nadzór inwestorski działa we własnym imieniu, w ramach udzielonego pełnomocnictwa, na rachunek Zamawiającego, co oznacza, że jest zobowiązany do należytej staranności w okresie realizacji robót, jak też po ich zakończeniu.

- Inspektor w granicach posiadanego na mocy niniejszej umowy umocowania, jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umów o roboty budowlane, które zostaną zawarte z Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych dotyczących realizacji robót budowlanych. Jeżeli Zamawiający zgłosi do Inspektora uwagi i zastrzeżenia, na Inspektorze spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku.

- Nadzór inwestorski będzie prowadzony przez Inspektora zgodnie z przepisami budowlanymi wynikającymi z ustawy Prawo budowlane i wydanych na jej mocy przepisach techniczno – budowlanych oraz obowiązujących normach budowlanych.

- Inspektor oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1 i dokonał oględzin miejsc, w których będą wykonywane roboty i stwierdza, że ich położenie i panujące warunki umożliwiają wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w § 3 ust. 1 i w ramach wynagrodzenia określonego w  §6 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Inspektor zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących okresach, 	określonych dla  zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust.1:

- nad realizacją robót – od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego  podpisanym bez uwag,

- w okresie pierwszego okresu gwarancji – od dnia dokonania odbioru końcowego do dnia rocznego przeglądu w okresie gwarancji lub do dnia odbioru usunięcia usterek i wad stwierdzonych w przeglądzie od Wykonawcy lub wykonawcy zastępczego, w zależności który termin później się kończy,

.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:

- przekazanie w dniu podpisania umowy jednego kompletu dokumentacji projektowej dla zadań wymienionych w § 1 ust. 1 wraz z kopią pozwolenia na budowę

- przekazanie kopii umowy zawartej z Wykonawcą robót w terminie 7 dni od ich podpisania

- zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zadań inwestycyjnych

- podejmowanie decyzji w sprawie zgłoszonych robót zamiennych i dodatkowych w terminie 10 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Inspektora

- udział w odbiorach częściowych i końcowych.

- udział w przeglądach po pierwszym roku gwarancji oraz spisywaniu protokołów z tych przeglądów i z usunięcia usterek ujawnionych podczas tych przeglądów.

- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w  §6  niniejszej umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI INSPEKTORA

- Do obowiązków Inspektora nadzoru poza wynikającymi wprost z przepisów budowlanych należy w szczególności:,

1)reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;

2)sprawdzanie ilości i jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów,
a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3)przy zasypywaniu wykopów po wykonaniu uzbrojenia dopilnowanie prawidłowości zagęszczenia gruntu zgodnie z wytycznymi zarządców dróg

4)dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu oraz prób i odbiorów technicznych w terminie 3 dni od daty pisemnego powiadomienia Inspektora przez wykonawcę robót .

5)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia stwierdzonych wad
i usterek;

6)kontrolowanie terminowości wykonania w stosunku do harmonogramów robót określonych w umowach z Wykonawcami;

7)kontrolowanie zmian w realizacji umów o roboty budowlane oraz inicjowanie aktualizacji treści umów przez dostosowanie ich zapisów do zmienionych warunków realizacji;

8)sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmian sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej – roboty zamienne oraz w sprawie robót dodatkowych wraz z ustaleniem sposobu ich wykonania
i przedkładanie stanowiska w sprawie wniosków Zamawiającemu w terminie 5 dni od złożenia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów;

9)zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych
w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,   wraz z egzekwowaniem dodatkowych opracowań projektowych;

10)opracowywanie opinii dotyczących wad w przedmiotach umów o roboty budowlane
i kontrolowanie usunięcia przez wykonawców robót wad stwierdzonych w czasie budowy, przy odbiorach robót i w okresie pierwszego roku gwarancji oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad;

11)dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych zgodnie z warunkami określonymi         w umowach o roboty budowlane;

12)nadzorowanie poprawności i kompletności sporządzanej przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej;

13)sprawdzanie kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzanie gotowości do odbiorów końcowych w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez wykonawców robót;

14)przeprowadzanie w okresie pierwszego roku udzielonej przez Wykonawców gwarancji przeglądów przy udziale wykonawcy robót, Zamawiającego i użytkownika wraz ze spisaniem protokołów, określających stwierdzone usterki, sposoby oraz terminy ich usunięcia, w terminie do 14 dni od wystąpienia z wnioskiem o taki przegląd przez Zamawiającego;

15)nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawców robót oraz sprawdzenie ich usunięcia wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robót, Zamawiającego i użytkownika, protokołów z usunięcia usterek;

16)w przypadku nieterminowego usunięcia usterek przez wykonawców robót przygotowywanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczenia kar umownych z tego tytułu;

17)w przypadku nie usunięcia usterek przez wykonawców robót , przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowanie przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia usterek oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

2. Polecenia wydawane przez Inspektora muszą mieć formę pisemną.

3. Dla potwierdzenia obecności na budowie Inspektor jest zobowiązany do dokonywania  każdorazowo wpisów w dzienniku budowy.

4. Inspektor ma obowiązek bezpośredniego uczestnictwa w odbiorach robót
i sporządzania wspólnie z wykonawcami robót protokołów odbioru robót, a także
uczestniczenia w komisjach powoływanych w okresie pierwszego roku gwarancji
udzielonej przez wykonawców robót dla stwierdzenia wad w przedmiotach umów
o roboty budowlane i udziału w egzekwowaniu ich usunięcia.

5. Inspektor jest zobowiązany do potwierdzania wartości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym wynikającym z umowy z Wykonawcą oraz rozliczenia ostatecznego należności Wykonawcy.

§6

. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym  i  ustala się na kwotę złotych / słownie:  złoty   / plus  VAT  tj.   zł.  razem brutto :  złotych  .

W pierwszym etapie do30.12.2010 r.   …….zł , w drugim etapie do odbioru końcowego inwestycji

………………………………złoty.

§ 7

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

- Zamawiający ustanawia do koordynacji procesu budowlanego -
Pana ………………….

- Funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będą w specjalności :

a)  w branży sanitarnej   …………..

b) w branży architektoniczno-budowlanej  ………..

c) w branży elektrycznej………………………

- Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zażądać zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania niniejszej umowy.

- Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego może nastąpić również na wniosek Inspektora, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE  WYKONANIE UMOWY

1.	Inspektor ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej
normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową
ocenianego w granicach przewidzianego dla umów, starannego działania.

2. Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne w wysokościach określonych w niniejszej umowie.

3.	Inspektor zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

z tytułu odstąpienia od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezawinionych przez
   Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

5. Nienależyta lub nieterminowa realizacja obowiązków Inspektora, skutkująca koniecznością 
poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń
wykonawców robót, uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Inspektora o kwotę tych kosztów.

6.Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

7. Zamawiający może potrącić z faktury końcowej ewentualne należności z tytułu kar umownych.

§ 9

ZMIANY W UMOWIE

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora...

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niedopuszczalne są zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której, dokonano wyboru Inspektora, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień  Publicznych.

4. Wszelkie spory o roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne, po wyczerpaniu przez

Inspektor lub Zamawiającego drogi postępowania reklamacyjnego.

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

................................................ 				...................................................

Zamawiający:				                          Inspektor: