Załącznik Nr. 3do SIWZ

WZÓR UMOWY Nr……

zawarta w dniu……. 2011 r .w Pabianicach

pomiędzy:

# Gminą Pabianice  z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21   reprezentowaną przez  :

Henryka Gajdę     Wójta Gminy Pabianice,

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………….  ……………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą  .

§ 1. Zakres umowy

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi udzielenie  zamówienia publicznego w trybie

przetargu  nieograniczonego.

2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

obejmujące:

,, budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach  Bychlew i Jadwinin”

3 . Szczegółowy zakres robót określają: przedmiary robót, dokumentacje projektowe i

specyfikacje techniczne    wykonania i odbioru robót budowlanych – pozwolenia  na

budowę z dnia  27.04.2010r. nr. 243/10 wydane     przez Starostę Pabianickiego i z dnia

25.03.2010r. nr. 89/10  wydane  przez Wojewodę Łódzkiego.

4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami oraz na

warunkach ustalonych niniejszą umową.

5.Wykonawca   pokrywa koszty wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej

6. Wykonawca pokrywa koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi wojewódzkiej i

gminnej oraz  organizacją ruchu na  czas budowy.

7. Wykonawca pokrywa koszty związane z wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej

sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Wykonawca pokrywa koszty uporządkowania terenu budowy oraz doprowadzenia  jego

do stanu  przed rozpoczęciem budowy .

9.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym

od  przeszkód komunikacyjnych.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z jego winy.

§ 2. Terminy realizacji umowy

1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w  terminie  do 15 grudnia 2011 r.

### rozpoczęcie robót ustala się od dnia …………………2011r.

2.  Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego , przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów , określonych co do rodzaju w §9 niniejszej umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym i  ustala się na kwotę złotych / słownie:  złoty   / plus  VAT  tj.   zł.  razem brutto :  złotych  .

2.  Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu zamówienia zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w kosztorysie ofertowym, Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia.

3.  Wykonanie tzw. robót dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności i podpisanego zamówienia dodatkowego.

4. Zapłata wynagrodzenia należytego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy ,

numer …………………………………………………………….

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy robót , ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu umowy.

6.  Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur  w terminie  14  dni  od daty ich  doręczenia Zamawiającemu.

7. Podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury będzie odbiór robót potwierdzony

spisanym przez strony  protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

8. Ustala się   maksymalnie 4  fakturowania .                     .

§ 4. Materiały i harmonogram robót

### 1 Wykonawca  zobowiązuje się  na podstawie złożonej  oferty do wykonania powierzonych robót zgodnie z zasadami  wiedzy technicznej, nadzór nad ich wykonywaniem powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- 2.Roboty, o których mowa w § 1 będą wykonywane  z materiałów zakupionych  i  dostarczonych przez  Wykonawcę

3.Materiały, o których mowa  winny odpowiadać co do jakości wymaganiom  wyrobów

dopuszczonych  do obrotu  i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy  z

dnia  7 lipca 1994 r.-  prawo budowlane.

.                     .

§ 5 Kary umowne

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości – 0,3%

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –

w wysokości 0.3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy w   z przyczyn  zależnych od  Wykonawcy  w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego netto.

### 2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.

### 3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę  umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony.

### 4. Zamawiający potrąci z faktur ewentualne należności z tytułu kar umownych.

§ 6 Zmiany w umowie

1.Zmiana postanowień  zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu

pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2 Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej mowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że:

- zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

- w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych

- dotyczyć będą  zmiany terminu wykonania robót , gdy zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności , których nie można było przewidzieć w okresie składania ofert  , lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót.

- będą  szczególnie  niesprzyjające  warunki  atmosferyczne.

§ 7 Gwarancje

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot

umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na ……..miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od

daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji na zasadach

określonych  w przepisach kodeksu cywilnego.

4. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o

stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od ich ujawnienia , natomiast

Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym

protokołem.

§ 8 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu gwarancji Wykonawca wnosi zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ust.1 PZP w wysokości:4% ceny całkowitej podanej w ofercie tj w kwocie ………………………………….

2. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej

tj……..nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania

przedmiotu umowy .

3.Pozostałe 30% tj… zostanie   zwrócone  nie później niż 15 dnia od upływu okresu

rękojmi za  wady.

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć , Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

§ 9. Odbiór robót

1.Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu   przedmiotu

umowy i uporządkowaniu terenu.

2.W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru :

1)	dziennika budowy,

2)	dokumentacji powykonawczej, ,

3)	protokołów badań,

4)	gwarancji, ,

5)	atestów higienicznych i certyfikatów jakości,

6)	deklaracji zgodności z PN,

7)	dokumentacji projektowych z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

wykonania  przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

8)	pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.

4.	Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia na piśmie przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.  Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

7.    Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia , a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  , Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

§ 10. Roboty dodatkowe i zamienne , podwykonawcy.

1.	Jeżeli konieczność robót dodatkowych  jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia..

2.	Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych , Wykonawca zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych

3 .  Wynagrodzenie za roboty o których mowa w ust. 2 będzie ustalona kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy dla Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego .

5.  Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania , uchybienia   i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu , jak to by były jego własne.

§ 11.  Załączniki do umowy

### Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

### 1.  oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy

### 2.  dokumentacje projektowe

3.  harmonogram rzeczowo-finansowy.

§12.Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem  ze strony Wykonawcy będzie kierownik

budowy……………………………….

2. Zamawiający wyznacza ze swej strony do pełnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu

umowy inspektora nadzoru inwestorskiego –

Spółkę Cywilną :   ,, KOMA”  Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji  S.C. Jan Kozłowski ,

Bartłomiej Kozłowski , Katarzyna Kozłowska   z siedzibą w Łodzi ul. Północna 27/29 p.111- zakład

główny.

3. Prowadzącym  zadanie inwestycyjne Zamawiającego jest…………………………………….

§ 13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego

2.Niniejsza umowa została sporządzona w 2-ch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                   Wykonawca: