Załącznik  nr 3  do SIWZ

WZÓR UMOWY nr .................

W dniu .................. w Pabianicach pomiędzy Gminą Pabianice,  z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Torowej 21 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez 
Wójta Gminy Pabianice inż. Henryka Gajdę

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Marii Nowickiej

a

......................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy  prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pt.:

"Przebudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Górce Pabianickiej”

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

kosztorys ofertowy i oferta wykonania

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
które łącznie stanowią dokumentację zamówienia.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają na dzień 30.11.2014 roku

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie trzech dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 5

Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy:

- z materiałów Wykonawcy ( zakupione przez siebie ), które będą odpowiadały

normom (wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu) pozwalającym na ich stosowanie w budownictwie, określonym w prawie budowlanym. Wykonawca przed zastosowaniem materiałów zakupionych na potrzeby robót przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty przesądzające o ich zgodności z normami ( np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną). Z przedstawienia dokumentów Strony umowy każdorazowo sporządzą protokół, w którym Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie przez Wykonawcę obowiązku oznaczonego w zdaniu poprzedzającym.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą, swoją ofertą oraz z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi.

- Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca skompletuje dokumentację powykonawczą, instrukcje i schematy i przekaże ją Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

§ 7

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, założeniami, o których mowa w dokumentacji zamówienia, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona osobiście, za wyjątkiem następującego zakresu robót, które zleci podwykonawcom: …………………………………………………………………………………………….

- Zlecenie podwykonawcom wykonania robót zastrzeżonych wyłącznie do wykonania siłami wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.                                                                                                           
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Postanowienia ustępu 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ustępie 3 i 4 muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Za działanie lub zaniechanie podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działanie i zaniechanie.

§ 8

Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 , uznaje się potwierdzenie poprawności funkcjonowania urządzeń SUW i osiąganie przez nie parametrów technicznych określonych w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedstawionej ofercie.

Potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi poprzez dokonanie odbioru robót oraz odbioru funkcjonowania urządzeń SUW.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi : ...............         / słownie złotych:............................................................................................................... /

do którego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości : ..... % , w kwocie ....................

/ słownie złotych : ............................................................................................................. /

- Łączne wynagrodzenie z podatkiem VAT : ........................... zł. ( słownie złotych :

................................................... )

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wypłacone zostanie w następujący sposób:

1) - 40%  wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2, wraz z podatkiem VAT  na podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Górce Pabianickiej,

2) - 60%  wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2, wraz z podatkiem VAT  na podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót,

- Podstawą wystawienia faktury jest sporządzenie i podpisanie przez strony umowy protokołu  odbioru bez zastrzeżeń oraz przedstawienie zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu zrealizowanych robót.

- Faktury będą płatne  w terminie 30 dni, licząc od daty jej dostarczenia do Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 15 dni od dnia wystawienia faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

- Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust.6 niniejszego paragrafu przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym podwykonawcy.

- Kwota umówionego wynagrodzenia nie może być przekroczona bez względu na okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 10

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 11

- Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne .

1)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, za które
             odpowiada Zamawiający - 10% wartości wynagrodzenia umownego z wyjątkiem 
             okoliczności określonych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości :

a)    z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, za które 
         odpowiada Wykonawca  – 10% wartości wynagrodzenia umownego,

b)   z tytułu przekroczenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia-
         0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia.

c)   z tytułu opóźnienia w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
       gwarancji i rękojmi – 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia.

d)    z tytułu nie osiągnięcia przez urządzenia SUW wymaganych parametrów i 
       bezskuteczności wykonanych napraw i regulacji -  20%  wynagrodzenia umownego

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

- Zamawiający potrąci z faktury ewentualne należności z tytułu kar umownych.

§ 12

Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 10.000, zł ( słownie: dziesięciu tysięcy zł ) w razie niewykonania zobowiązania wskutek okoliczności , za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 13

- Gwarancja  Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia wynosi - 5 lat od dnia wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zapisem § 14 ust 10.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę                     o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 14

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbiorów:

1) gotowość do odbioru robót Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Zamawiającemu. Właściwy Inspektor nadzoru Zamawiającego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Potwierdzenie lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia oznaczać będzie, iż roboty te zostały zaakceptowane i odebrane,
2) Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy ,

3) razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:
- protokoły odbiorów technicznych,

- dokumenty, o których mowa w §5,

- dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy( w tym w wersji elektronicznej),

4) jeżeli Zamawiający uzna po sprawdzeniu, że realizacja przedmiotu umowy została zakończona i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji, złożenie wniosku będzie skuteczne,

5) jeżeli Zamawiający uzna, że realizacja umowy nie została zakończona lub gdy będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku, złożenie wniosku nie będzie skuteczne i Wykonawca będzie musiał ponownie złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego po usunięciu zastrzeżeń,

6) Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od        skutecznego potwierdzenia złożonego wniosku o dokonanie odbioru końcowego przez   Wykonawcę,
7) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b/ jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może
          powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

8)   końcowy odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli
      Wykonawcy i Zamawiającego,

9)   strony ustalają, że  z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół,

10) datę podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń uznaje się za termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 1

§ 15

- Wszelkie zmiany tej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zawartej umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 16

Strony ustalają, iż :

a/ kierownikiem budowy będzie ..........................................................................................

b/ inspektorem nadzoru będzie ............................................................................................

c/ prowadzącym zadanie inwestycyjne w imieniu Zamawiającego będzie inspektor 
     ds wod-kan Urzędu Gminy w Pabianicach

§ 17

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający :                                                                                                      Wykonawca :